附件3

工程造价咨询成果文件质量评定表

	类别
	最高分值
	工程造价咨询企业成果文件评定内容及标准（60分）
	得分

	1.咨询合同
	5
	签订工程造价咨询合同且合同完善得满分。有下列情形之一的扣分： 
	　

	
	
	1.未约定酬金、计取方式或费率过低扣5分；
	 

	
	
	2.工程造价咨询合同签订不完善，每缺少1项扣0.5分，最高扣3分。
	　

	2.项目人员配置
	5
	有人员名单且配置合理、分工明确的得满分。有下列情形之一的扣分：
	　

	
	
	1.无人员配置的扣5分；
	　

	
	
	2.人员配置中无一级注册造价工程师或专业不匹配的扣3分；
	　

	
	
	3.人员配置专业不齐全或分工不明确的扣2分。
	　

	3.工作方案
	5
	咨询项目的工作方案编制合理，内容完整、操作人员配备适当的得满分。有下列情形之一的扣分：
	　

	
	
	1.未编制工作方案的扣5分；
	　

	
	
	2.工作方案内容不完整，无项目概况、人员分工、质量管理等实质性内容的，每缺少1项扣0.5分，最高扣3分。
	 

	4.业务操作
	30
	设计概算
	设计概算有下列情形之一的扣分：
	　

	
	
	
	1.不符合现行计价规定的每发现一处扣3分；
	　

	
	
	
	2.存在重项、漏项及计算错误的，每发现一处扣3分；
	　

	
	
	
	3.定额套项、取费程序与取费汇总不正确的每发现一项扣3分；
	　

	
	
	工程量

清单
	工程量清单作为招标文件的组成部分由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费、增值税项目清单组成，应具备准确性和完整性，符合《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称计价标准）规定。有下列情形之一的扣分：
	　

	
	
	
	1.编制工程量清单如出现工程量或计量单位有误、项目漏项、项目特征不准确、项目编码、项目名称等不符合计价标准的，每发现一处扣2.5分；
	　

	
	
	
	2.措施项目清单未按计价标准列出明细的，每发现一处扣1分；
	　

	
	
	
	3.其他项目清单未按计价标准列出明细（暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价、计日工、总承包服务费）的，每发现一处扣1.5分；
	　

	
	
	
	4.规费、增值税项目清单未按计价标准列出明细的，每发现一处扣1.5分； 
	　

	
	
	
	5.每发现一处具有虚假记载、误导性陈述的扣1.5分。
	　

	4.业务操作
	30
	最高投标限价（招标控制价）
	最高投标限价（招标控制价）应根据招标文件、计价标准、我省现行计价依据、施工现场情况特点等依据进行编制，不应上浮或下调。有下列情形之一的扣分： 
	　

	
	
	
	1.采用的计价依据、组价子目、计价程序、取费基数出现错误的，每发现一处扣1.5分；
	　

	
	
	
	2.安全生产措施费（安全文明施工费）未按我省相关规定进行计算的扣2.5分；
	 

	
	
	
	3.规费未按我省相关规定进行计算的扣1.5分；
	　

	
	
	
	4.增值税未按国家规定进行计算的扣1.5分；
	　

	
	
	
	5.使用国有资金投资、清单招标的工程未采用工程量清单综合单价计价的扣2.5分；
	　

	
	
	
	6.其他项目未按计价标准及我省相关规定填写的，每发现一处扣1.5分；
	　

	
	
	
	7.每发现一处具有虚假记载、误导性陈述的扣1.5分。
	　

	
	
	投标报价
	投标报价必须按照工程量清单填报价格，不得低于工程成本。参考我省计价依据进行组价，有下列情形之一的扣分： 
	 

	
	
	
	1.安全生产措施费（安全文明施工费）未按我省相关规定进行计算的扣2.5分；
	　

	
	
	
	2.规费未按我省相关规定进行计算的扣1.5分；
	　

	
	
	
	3.增值税未按国家规定进行计算的扣1.5分；
	　

	
	
	
	4.其他项目未按计价标准及我省相关规定填写的，每发现一处扣1.5分。
	　

	4.业务操作
	30
	施工图

预算
	施工图预算应根据招标文件、计价规范、我省现行计价依据、施工图纸、现场情况特点等依据进行编制，有下列情形之一的扣分：
	　

	
	
	
	1.采用的计价定额、套用子目、计价程序、取费基数出现错误的，每发现一处扣2.5分；
	　

	
	
	
	2.安全生产措施费（安全文明施工费）未按我省相关规定进行计算的扣2.5分；
	　

	
	
	
	3.规费未按我省相关规定进行计算的扣1.5分；
	　

	
	
	
	4.增值税未按国家规定进行计算的扣1.5分；
	　

	
	
	
	5.其他项目未按计价标准及我省相关规定填写的，每发现一处扣1.5分；
	

	
	
	
	6.每发现一处具有虚假记载、误导性陈述的扣1.5分。
	　

	
	
	工程结算
	工程结算（编制与审核）有下列情形之一的扣分： 
	　

	
	
	
	1.竣工结算计价方式与施工合同的约定不符，重要的设计变更、工程签证、新增工程等的手续不完备或与实际竣工项目状况不一致，并未就此向委托方提出合理化建议的，每发现一处扣2.5分；
	　

	
	
	
	2.工程变更价款的确定、新增工程价款、变更价款的确定，人工材料价差调整等不符合有关规定，取费程序、取费基数、取费标准有误的，每发现一处扣2.5分；
	　

	
	
	
	3.工期、工程索赔的计价不合理或缺乏相应的证据支持的，每发现一处扣1.5分；
	　

	
	
	
	4.主要材料价格计取有误，每发现一处扣2.5分；
	　

	
	
	
	5.无工程结算编制说明的扣2.5分；
	

	
	
	
	6.审核报告未说明主要增减原因的扣2.5分。
	　

	5.业务审（校）核
	5
	咨询成果文件的审（校）核记录完整、内容全面，审（校）核人员资格符合规定，审查方法得当，审查结果有据可查的得满分。有下列情形之一的扣分：
	　

	
	
	1.不能提供造价咨询项目审（校）记录的扣5分；
	　

	
	
	2.咨询成果文件编制、审（校）核为同一造价工程师的扣2.5分；
	　

	
	
	3.复核记录无审（校）核人签字的扣1分。
	　

	6.咨询成果
	5
	咨询成果文件的格式、内容、深度符合国家及行业相关规定，满足合同约定的得满分，有下列情形之一的扣分：
	 

	
	
	1.咨询成果文件的格式不符合我省相关标准要求的扣5分（本扣分项应说明扣分原因）；
	　

	
	
	2.咨询成果文件的内容不符合国家相关标准要求的扣2.5分（本扣分项应说明扣分原因）；
	　

	
	
	3.成果文件无编制人、审核人、审定人按规定签字及盖章的扣2分。
	　

	7.咨询成果归档
	5
	工程造价咨询企业建立和健全了档案管理制度，咨询成果文件的收集、整理、留存和归档符合行业规定的得满分。有下列情形的扣分：
	　

	
	
	每发现一处应上传立卷标准归档资料未上传（必传项）扣2分，最多扣5分。
	　

	扣分合计
	　

	得分合计
	　

	其他需要说明的问题：

	备注：1.检查评分时各项累计扣分不得超过该项最高分值。

2.检查时发现不符合规定的行为，但在评分标准无具体扣分要求的，可酌情扣分，并在说明栏中记录。


